滁州市苏滁260亩开发地块售楼处、首开楼栋及景观示范区机电总承包项目

招 标 文 件

（自行公开招标）

招  标  人: 安徽省滁州市建筑安装工程有限公司 （盖章）

招标代理机构:   滁州市城投工程咨询管理有限公司 （盖章）

发 布 日 期:         2022年5月

招标文件目录

A、投标须知前附表……………………………………………………………2

第一章   投标须知……………………………………………………………4

第二章   资格审查办法………………………………………………………10

第三章   评标办法……………………………………………………………11

第四章   合同条款……………………………………………………………12

第五章   投标文件格式………………………………………………………13

第六章   招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认…………………21

A、投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：滁州市苏滁260亩开发地块售楼处、首开楼栋及景观示范区机电总承包项目 项目地点：滁州市 项目规模：项目总建筑面积约为12000平方（具体以最终清单编制面积为准）。 |
| 2 | 招标范围 | ①售楼部、首开楼栋相关水电、消防、弱电智能化及暖通、空调。②项目前期需要报装的临时水电（包括强电下火，自来水报装、接头且满足施工现场及生活区、办公区的临时用水、用电），施工现场用电需铺设电缆至三级配电箱。③附电力下火示意图，按照示意图位置安装自来水接口铺设管道，按照示意图位置下火并铺设电缆至箱变。 |
| 3 | 工期 要求 | 满足售楼部主体结构7月15日前完工，首开楼栋8月15日达预售节点，每延误一天罚款1万元。 |
| 4 | 质量标准 | 工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准 |
| 5 | 投标人资质 等级要求 | 1、投标人要求：同时具有机电工程施工总承包叁级（或以上）资质与安全生产许可证。 2、项目负责人：需要具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书； 3、企业业绩要求：自2020年1月1日至投标截止时间前，承接过建筑面积2万平方及以上或者机电分包合同金额在2000万及以上的机电施工业绩（需提供施工合同原件或者复印件加盖公章）； |
| 6 | 投标报价 及其他相关 要求 | 1、投标人结合现行的市场价格信息并充分考虑市场价格的走势风险，按招标文件规定的计价依据及结算方式以 下浮率 的方式进行报价。 2、投标人在投标文件中填报的下浮率不得小于20% ，否则，按无效标处理。（报价可以保留到小数点后第二位，否则第三位将按四舍五入进行调整，调整后作为评审和中标费率） 3、以第三方造价咨询编制的清单控制价为计算基数。 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本 一 份，副本 一 份。 |
| 8 | 勘察现场及投标预备会 | 不再集中召开招标答疑会；投标人自行组织勘察现场。 |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金的金额： 6 万元，应在投标文件递交截止时间前缴纳完毕。保证金须投标人基本账户转入下列账户，保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票和结算卡汇入。 保证金的形式：银行转帐 单位名称 ：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司 纳税人识别号：9134 1100 1526 2346 99 地址：安徽省滁州市天长东路163号 联系电话：0550-3023286 开户行：中行滁州稻香村支行 账号：1797 0530 7618 保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“滁州市苏滁260亩开发地块售楼处、首开楼栋及景观示范区机电总承包项目”投标保证金。 |
| 10 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司 时 间：2022年5月26日15时 地 点：安徽省滁州市亭城璞悦售楼部二楼会议室 |
| 11 | 开 标 | 开标时间：2022年5月26日15时 开标地点：安徽省滁州市亭城璞悦售楼部二楼会议室 |
| 12 | 付款方式 | 按照施工进度付款，每月支付已完成合格工程量80%，工程完工后付至90%，竣工结算后付至97%，剩余3%作为质保金两年后无息付清。 |
| 13 | 相关费用 | 本工程招标代理费用7000元，评委费（如有）另计，以实际发生为准，上述费用含在投标让利中，不单独列项，由中标单位在领取中标通知书时一次性付清给代理机构 |
| 14 | 中标候选人考察 | 招标人将保留对中标候选人所提供的业绩材料、资格审查提供的证明材料等情况进行实地考察的权利，若考察发现有弄虚作假情形，将取消其中标资格，投标保证金不予退还。 |
| 15 | 相关要求 | 需配备安全员（持证）一名供项目部使用，费用自行考虑。 |

第一章  投标须知

一、总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：滁州市苏滁260亩开发地块售楼处、首开楼栋及景观示范区机电总承包项目

1.2招标单位：  安徽省滁州市建筑安装工程有限公司

1.3本工程项目规模：①售楼部、首开楼栋相关水电、消防、弱电智能化及暖通、空调。②项目前期需要报装的临时水电（包括强电下火，自来水报装、接头且满足施工现场及生活区、办公区的临时用水、用电），施工现场用电需铺设电缆至三级配电箱。③附电力下火示意图，按照示意图位置安装自来水接口铺设管道，按照示意图位置下火并铺设电缆至箱变，具体详见工程量清单。

1.4本项目估算价约 300万元。

2.招标范围

2.1本工程水电及消防施工图纸和工程量清单中的所有内容。

2.2现场临时用水电、消防按照滁州市住建部门及标化工地要求布置，人工费包含在报价内，不再另计费用，所需材料按实计量，同投标比例下浮，所有配置的设备、材料产权归属招标人。

2.3投标人指定技术过硬的专人为本工程现场专业电工，随时听从招标人调遣，费用包含在报价内，不再另计费用。

2.4招标人未进场其他专业所涉及预埋项目由投标人完成，按实计量，同投标比例下浮。

3.承包方式

3.1承包方式：总承包（包工、包料、包质量、包工期、包安全、包运输） 。

4.工期要求

4.1按招标人进度要求进行施工。

5.质量标准

5.1工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准；

6. 投标人资质等级要求

6.1、投标人要求：同时具有机电工程施工总承包叁级（或以上）资质与安全生产许可证。

6.2、项目负责人：需要具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书；

6.3、企业业绩要求：自2020年1月1日至投标截止时间前，承接过建筑面积2万平方及以上或者机电分包合同金额在2000万及以上的机电施工业绩（需提供施工合同原件或者复印件加盖公章）；

7.资金来源

7.1资金来源： 自筹资金 ；资金已落实。

8.标段划分

8.1 本工程划分：一个标段；

9.招标方式及发包形式

9.1本工程招标方式： 自行公开招标  。

10.计价方式

10.1本工程合同计价方式： 固定费率（下浮率） 。

11.评标办法

11.1本工程评标办法：  综合评估法（有加分因素）

二、招标文件

12.招标文件的编制依据

12.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本工程招标文件。

13.招标文件的组成

13.1招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  资格审查办法

第三章  评标办法

第四章  合同条款格式

第五章  投标文件格式

第六章招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2 除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

14.2  本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15. 踏勘现场及投标预备会

15.1 踏勘现场

15.1.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2  投标预备会

15.2.1不再集中召开招标答疑会。

三、投标文件的编制

16.投标文件的组成

16.1 投标人资格证明材料包含以下内容（提供复印件并加盖投标人公章）

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照；

③企业资质证书；

④企业安全生产许可证；

⑤企业项目负责人、安全员相关证书；

⑥业绩证明材料；

⑦近三年内不得被建设行政主管单位处罚（农名工拖欠、质量安全处罚等等）承诺书（格式自拟）；

⑧投标人认为需要提供的其他证明材料。

16.2 技术标

16.2.1施工方案；

16.2.2项目负责人答辩（纸质版无需提供）；

16.3商务标包括以下内容：

16.3.1投标函；

16.3.2分项报价表。

17．投标报价（下浮率）

17.1 投标报价（下浮率）包括但不限于：人工费、材料费（含主材和辅材）、设备费、机械费、措施费、材料费、装卸费、运输费、保护费、检测费、验收费用、管理费、利润、招标代理费用、税金9%及完成本项目所需所有费用，合同期内投标报价（下浮率）不作任何调整。

17.2  投标人在投标文件中填报的下浮率不得小于20% ，否则，按无效标处理。（报价报价可以保留到小数点后第二位，否则第三位将按四舍五入进行调整，调整后作为评审和中标费率）

17.3 投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

四、投标文件的密封和递交

18.投标文件的份数和签署

18.1投标文件：书面文件（资格证明材料、商务标）一式 二 份，正本 一 份，副本 一 份。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件应当按招标文件要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效标处理。

19.投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订要求

19.1.1投标文件的资格证明材料、商务标应当分别装订、密封。

19.2投标文件的密封

19.2.1投标人应当将投标文件正本、副本密封在同一袋内，也可以分开密封。

19.3 投标文件密封袋的标记

19.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称；注明下列识别标志：项目名称。

19.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.投标文件的提交

20.1 投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人： 滁州市城投工程咨询管理有限公司

时  间：2022年5月26 日15时

地  点：    安徽省滁州市亭城璞悦售楼部二楼会议室

五、开标、评标和定标

21.   开标

21.1  开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

21.2  参与开标的部门

21.2.1参与开标的部门包括：招标人等。

21.3  对参加开标的投标人的要求

21.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带法定代表人身份证明文件和本人身份证原件(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证原件)（手持或封入文件袋中均视为携带），以供资格审查。否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。

21.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构： 滁州市城投工程咨询管理有限公司主持；

②招标人对各投标人的法定代表人（或委托代理人）到场情况和第21.3.1条要求对各投标人进行验证确认；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。

⑤对投标人的投标书进行评审；

⑥由招标人宣布中标候选人；

⑦招标人 对开标过程进行记录，并存档备查。

22.   无效投标文件

22.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封的；

③未按招标文件要求缴纳投标保证金的；

23．  评标

23.1  评标办法

23.1.1 评标办法详细内容详见第二章和第三章。

23.2  投标文件有下列情形之一的，应按无效标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标报价（下浮率）小于18%的；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效标情形。

24.   定标

24.1  中标候选人的确定

24.1.1本工程评标办法：综合评估法（有加分因素）。评标委员会对投标人依次进行资信、技术、商务文件审查，对均满足要求的投标人进行各项评审因素打分，合计的总得分按照从高到低进行排序，总得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

24.2 中标价

24.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

六、合同的授予

25.   合同授予标准

25.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

26.   合同协议书的签订

26.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面项目合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2  招标人如不按本投标须知第26条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3  中标人如不按本投标须知第26条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

七、其他要求本项目材料、设备拟采用一线品牌，具体如下。

第二章 资格审查办法

资格审查办法前附表

| 条款号 | 审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查资料 | 法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 原件 |
|  | 近三年内不得被建设行政主管单位处罚（农名工拖欠、质量安全处罚等等）承诺书 | 原件或复印件加盖投标单位公章 |
|  | 企业法人营业执照 |  |
|  | 企业资质证书 |  |
|  | 企业安全生产许可证（如有应提供） |  |
|  | 业绩合同证明材料 |  |
|  | 企业项目负责人、安全员相关证书 |  |

# 评标办法

## 本次评选方法采用综合评估法（有加分因素）。

## （一）中标候选人的确定

评标委员会对投标人依次进行资信、技术、商务文件审查，对均满足要求的投标人进行各项评审因素打分，合计的总得分按照从高到低进行排序，总得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

（二）资信评审细则（分值30分）

| 评分项 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 企业业绩 | 20分 | 投标人自2019年1月1日至投标截止时间，承接过建筑面积2万平方及以上或者机电分包合同金额在2000万及以上的机电施工业绩的，每提供一个得20分，本项最高得20分；业绩金额、业绩规模、业绩有效时间以合同内容为准。业绩证明材料：须提供合同原件或者复印件加盖公章； |
| 企业资质 | 9分 | 1、投标人具有消防设施工程专业承包三级及以上得3分； 2、投标人具有电子与智能化工程专业承包三级及以上得3分； 3、投标人具有输变电工程专业承包三级及以上3分； |
| 项目负责人 | 1分 | 项目负责人具有机电工程专业二级建造师注册证书的得1分；提供有效的注册证书复印件加盖公章； |

技术标评审细则（分值20分）

| 评分项 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 施工 方案 | 10分 | 包括①主要施工方案与技术措施；②主要物资供应计划及主要施工机械、设备进场计划；③劳动力安排计划；④确保工程质量的管理体系与措施；⑤确保安全生产的管理体系与措施；⑥工程进度计划与措施及施工图网络图；⑦确保文明施工的管理体系与措施；⑧总体筹划与总平面布置；⑨工程重难点及对应保证措施；⑩危大工程安全管理等。评标委员会综合对比后进行评审，优秀得8-10分，良好得5-7分，一般得 1-4 分，不合格不得分。满分10分。 |
| 项目负责人答辩 | 10分 | 本项目要求项目经理进行视频答辩，评标委员会根据各公司负责人对答辩情况等进行综合对比。 对于关于本项目提出问题的回答，思路清晰、重点突出、条理性强；提出相关专业问题回答，能体现较强的专业能力及丰富的工作经验的。优秀8＜F≤10分，良好5＜F≤8分，一般0＜F≤5分,差的不得分。本条满分为10分。以专家评委评分的算术平均值作为项目负责人答辩的最终得分，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入。 注：由于疫情原因，本项目采用视频聊天的方式进行远程视频答辩，各投标人拟派项目负责人在开标截止时间前登录微信，申请添加代理人员为好友，答辩顺序现场随机确定，不添加按0分处理，代理人员名片二维码如下： |

注、该项由专家评委评审打分，以专家评委评分的算术平均值作为投标人的技术最终得分分值保留两位小数点，第三位四舍五入。

（三）商务标评审

| 商务评分 （50分） | 投标人结合现行的市场价格信息并充分考虑市场价格的走势风险，按招标文件规定的计价依据及结算方式以 下浮率 的方式进行报价。投标人在投标文件中填报的下浮率不得小于20% ，否则，按无效标处理。（报价可以保留到小数点后第二位，否则第三位将按四舍五入进行调整，调整后作为评审和中标费率），以第三方造价咨询编制的清单控制价为计算基数。 3、评审时，计算基数按300万元计算各投标人的投标报价，按折算后的投标报价进行评审。例如，投标下浮率为25%，则投标报价为300*（1-25%）=225万元。投标报价仅用于评审，最终按投标下浮率进行结算。 1、评标基准=有效投标人报价的算术平均值。 2、各投标人的投标总价与评标基准值相比，相同的得50分，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣0.1分；不足1%时按插入法计算，在计算得分时，取两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |
| --- | --- |

# 第四章 合同条款

本项目合同待确定中标人后双方制定,主要内容包括但不限于中标下浮率、工期、结算价、付款方式等。其他详细内容双方协商确定。

# 第五章  投标文件格式

（项目名称）

资格证明材料

投  标  文  件

投标人：                              （盖章）

年        月        日

目   录

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照；

③企业资质证书；

④企业安全生产许可证；

⑤企业项目负责人、安全员相关证书；

⑥业绩证明材料；

⑦近三年内不得被建设行政主管单位处罚（农名工拖欠、质量安全处罚等）承诺书（格式自拟）；

⑧投标人认为需要提供的其他证明材料。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

①法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

年    月     日

附：法定代表人身份证复印件

### ②授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托    （单位名称）   的  （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加 招标人 的              工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件

授权代理人：            （签字或盖章）

投  标  人：              （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

（项目名称）

投  标  文  件 二

（技术标文件）

投标人：                              （盖单位章）

年        月        日

目录

1、施工方案；

2、项目负责人答辩（纸质版无需提供）

（项目名称）

投  标  文  件  二

（商务标文件）

投标人：                              （盖单位章）

年        月        日

目 录

- 投标函；

一、投 标 函

致:       （招标人）      ：

1、根据你方招标工程项目          （项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以下浮率      %【投标报价暂按3000000元*（1-     %）=      元】 承包本项目施工。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标保证按招标人进度要求进行施工。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交     万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后  7  天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

单位名称：                  （公    章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：

通讯地址：

电   话 ：             传    真：

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对 滁州市苏滁260亩开发地块售楼处、首开楼栋及景观示范区机电总承包项目 的招标文件进行确认。 招标单位：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司 经 办 人：陈鹏 联系电话：15855013871 （单位盖章） 2022年5月

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：鲍飞 联系电话： 0550-3519512、18005500887 （单位盖章） 2022年5月