滁州市国家储备林已建项目2024年下半年抚育（已移交2023年度）项目监理、验收技术服务项目

招 标 文 件

采购人：滁州国储林业经济技术发展有限公司（盖章）

代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司（盖章）

二〇二四年九月十三日

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  评审办法	15

第四章  采购需求及技术参数要求	19

第五章  合同主要条款及格式	22

第六章  投标文件格式	27

- 第一章  招标公告

项目概况

滁州市国家储备林已建项目2024年下半年抚育（已移交2023年度）项目监理、验收技术服务项目的潜在供应商应在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/default.php）、润森林投公众号获取招标文件，并于2024年9月19日8点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：滁州市国家储备林已建项目2024年下半年抚育（已移交2023年度）项目监理、验收技术服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：98740.10元

最高限价：玖万捌仟柒佰肆拾元壹角整（98740.10元）（10元/亩），投标报价不得高于最高限价，否则按无效响应处理。

采购需求：详见《采购需求及技术参数要求》。

合同履行期限：根据施工单位施工进度，实时跟进监理和竣工验收，项目竣工验收结算后，服务期结束。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.投标人具有下列资质之一：

①具有中国林业工程建设协会颁发的林业调查规划设计乙级（或以上）资质证书；

②具有建设行政主管部门颁发的监理综合资质证书；

③具有建设行政主管部门颁发得农林工程专业乙级（或以上）资质证书；

2.项目负责人具有农林工程专业注册监理工程师证书或林业相关专业中级及以上职称；

3.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目负责人被有行贿犯罪行为的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的。

4.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第3款信誉要求①-⑥项情形之一的，接受投标人参加本项目。

备注：第3、4条按照附件要求查询或承诺。

三、获取招标文件

获取时间：2024年9月13日至2024年9月19日

方式：网上下载。滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/default.php）、润森林投公众号

四、投标文件提交

截止时间：2024年9月19日8点00分（北京时间）

1.本次投标文件采用电子投标方式（不接收其他方式），请各潜在投标供应商将投标文件电子版（请将所需材料按照招标文件格式要求签字、盖章、扫描，并转换为PDF格式，文件大小在30M以内）进行压缩并加密后在规定时间（2024年9月19日7时30分至8时00分）发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）（邮件标题注明项目名称和投标供应商名称，邮件内容中须注明联系人、联系电话以便于招标人或代理机构联系）。压缩前文件格式和PDF格式请使用常用软件格式，压缩软件推荐使用WinRAR，若使用其他软件的请另提供可免费使用的正版软件包。

2.各投标单位须在投标截止时间后20分钟内将招标文件第六章投标文件格式的《投标单位解密信息》填写完整并签字盖章扫描后发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）对各投标供应商的投标文件解密，逾期发送或未发送或发送材料无法识别的，均视为放弃投标。

3.未在规定时间内发送的及未加密的投标文件均视为未发送，投标文件无法打开或无法解密的，由投标供应商自行承担后果；因投标文件过大或发送延迟导致邮箱无法接收成功的，由投标供应商自行承担后果。

4.各投标单位无须安排人员到招标公告和招标文件中规定的开标现场参与开标活动。

五、开标

时间：2024年9月19日8点00分（北京时间）

地点：滁州市城管大厦6楼会议室

六、保证金金额及缴纳账户

是否要求供应商提交保证金：不要求。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

名称：滁州国储林业经济技术发展有限公司

地址：安徽省滁州市南谯区花园西路81号林业大厦2楼203室

联系方式：19857184320

监督电话：0550-3801220

驻集团纪检监察组监督电话：0550-3801206

## 2.采购代理机构信息

名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼

联系方式：0550-3519512、18155023588

## 3.项目联系方式

项目联系人：万学康、张夏骄

电话：19857184320、18155023588

# 第二章  供应商须知

### 一、供应商须知前附表

| 条款号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 |  | 滁州市国家储备林已建项目2024年下半年抚育（已移交2023年度）项目监理、验收技术服务项目 |
| 1.1 | 项目编号 |  | / |
| 1.1 | 供货（服务）期 |  | 根据施工单位施工进度，实时跟进监理和竣工验收，项目竣工验收结算后，服务期结束。 |
| 1.1 | 供货（服务）地点 |  | 采购人指定地点 |
| 1.2 | 采购人联系（负责人）人及电话 |  | 项目负责人：万学康 电话：19857184320 |
| 1.2 | 采购代理机构联系人及电话 |  | 联系人：张夏骄 电话：0550-3519512、18155023588 |
| 1.3 | 资金来源 |  | 自筹资金 |
| 1.4 | 采购预算 |  | 98740.10元 |
| 1.5 | 最高限价 |  | 玖万捌仟柒佰肆拾元壹角整（98740.10元）（10元/亩），投标报价不得高于最高限价，否则按无效响应处理 |
| 2.1 | 采购内容 |  | 具体详见第四章《采购需求及技术参数要求》 |
| 3.1 | 标包划分 |  | 本项目划分为1个标包 |
| 4.1 | 采购方式 |  | 公开招标 |
| 7 | 供应商资格条件及其他要求 |  | 详见第一章“招标公告” |
| 9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织,供应商自行踏勘现场 |
| 10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 11.1 | 联合体投标 |  | 本项目不接受联合体投标 |
| 12.1 | 招标代理费 |  | 代理服务费金额：招标代理费4000元 代理服务费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。 专家评审费支付主体：代理机构。 |
| 15.4 | 采购人澄清的方式 |  | 以更正公告形式在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/default.php）、润森林投公众号予以公告 |
| 22.1 | 投标有效期 |  | 投标有效期为60日历天（从开启之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 23 | 投标保证金 |  | 不收取 |
| 24.1 | 投标文件数量 |  | 电子邮箱递交的电子投标文件：一份。 （投标人中标后须递交与电子邮箱提交的电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本1份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构）。 |
| 24.2 | 签字或盖章要求 |  | 投标文件须按格式文件要求签字或盖章，否则经评审小组一致认定后，按照无效响应处理。 |
| 25.1 | 投标文件提交截止时间 |  | 投标文件截止时间：2024年9月19日8点00分（北京时间） 1.本次投标文件采用电子投标方式（不接收其他方式），请各潜在投标供应商将投标文件电子版（请将所需材料按照招标文件格式要求签字、盖章、扫描，并转换为PDF格式，文件大小在30M以内）进行压缩并加密后在规定时间（2024年9月19日7时30分至8时00分）发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）（邮件标题注明项目名称和投标供应商名称，邮件内容中须注明联系人、联系电话以便于招标人或代理机构联系）。压缩前文件格式和PDF格式请使用常用软件格式，压缩软件推荐使用WinRAR，若使用其他软件的请另提供可免费使用的正版软件包。 2.各投标单位须在投标截止时间后20分钟内将招标文件第六章投标文件格式的《投标单位解密信息》填写完整并签字盖章扫描后发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）对各投标供应商的投标文件解密，逾期发送或未发送或发送材料无法识别的，均视为放弃投标。 3.未在规定时间内发送的及未加密的投标文件均视为未发送，投标文件无法打开或无法解密的，由投标供应商自行承担后果；因投标文件过大或发送延迟导致邮箱无法接收成功的，由投标供应商自行承担后果。 4.各投标单位无须安排人员到招标公告和招标文件中规定的开标现场参与开标活动。 |
| 26.1 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 27.1 | 开启时间及地点 |  | 开启时间：2024年9月19日8点00分（北京时间） 开标地点：滁州市城管大厦6楼会议室 |
| 27.3 | 开标程序 |  | 开标顺序：投标文件拆解后，由评审小组评审。 |
| 28.1 | 评审小组的组建 |  | 评审小组由采购人组建； |
| 30.1.1 | 是否授权评审小组确定中标候选人 |  | 是，评审小组推荐3名中标候选人。 |
| 30.2 | 中标通知书 |  | 中标通知书须加盖采购人和采购代理机构公章后方可发出。 |
| 34.1 | 履约担保 |  | 是否收取履约担保：不收取。 |
| 39.2 | 供应商对招标文件提出质疑的截止时间及方式 |  | 如供应商对招标文件有疑问，请于2024年9月17日17时前将疑问内容以书面的形式加盖投标单位公章，发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctgczx@163.com ）。 |
| 39.6 | 采购人答复在线质疑的时间及方式 |  | 招标人将在2024年9月18日11时后以澄清公告形式在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/default.php）、润森林投公众号发布。 |
| 付款方式、时间、条件 |  | 1.无预付款； 2.在提交本项目监理日志、监理报告和竣工验收报告并确认无误，服务期结束1个月内一次性付清。 |  |
| 招标文件获取方式和时间 |  | 详见招标公告 |  |
| 同义词语 |  | 招标文件第六章投标文件格式、附件1“关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知”等章节中 “招标人”、“投标人”，等同于“采购人”、“供应商”。 |  |

- 二、供应商须知

- （一）总  则

1.项目概况

1.1本次采购项目名称：见供应商须知前附表。

项目编号：见供应商须知前附表。

采购人：见供应商须知前附表。

供货期（合同履行期限）：见供应商须知前附表。

供货地点：见供应商须知前附表。

1.2采购人及联系人: 见供应商须知前附表。

采购代理机构及联系人: 见供应商须知前附表。

1.3资金来源：见供应商须知前附表。

1.4本项目预算：见供应商须知前附表。

1.5本项目最高限价：见供应商须知前附表。

2.采购范围：

2.1 采购内容：见供应商须知前附表。

2.2技术要求：详见招标文件第四章。

3.标包划分：

3.1本项目划分：见供应商须知前附表。

4.采购方式：

4.1本项目采购方式：见供应商须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次采购项目合同采用  固定单价  。

6.评审办法：

6.1本次招标评标采用经评审的最低价法。（详见第三章评审办法）

7.供应商资格：

7.1本项目供应商资格：见供应商须知前附表。

8. 投标费用

8.1供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

10.投标预备会（本项目不采用）

10.1供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

11.联合体、合同分包（本项目不采用）

11.1 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

11.2联合体各方之间应当签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议连同投标文件一并提交采购人。联合体各方签订共同响应协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为响应的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

11.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

12.采购代理费和专家评审劳务费

12.1 采购代理费及专家评审劳务费：见供应商须知前附表。

13.供应商应注意的事项

13.1供应商一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。供应商必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评审审核。否则，由此产生的一切后果由供应商承担。

13.2供应商对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须完全满足招标文件的相关要求。

13.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.4 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次所供货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）采购人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本招标文件不再对上述情况进行描述。

13.5 供应商的不良行为、失信行为及行政处罚等效力不因企业名称的变更而改变。

13.6 中标候选人无正当理由放弃中标候选人资格的，其将被记不良信息记录。

（二）招标文件

14.招标文件的编制依据

根据相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

15.招标文件的组成

15.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  供应商须知

第三章  评审办法

第四章  采购内容及服务需求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式文本

15.2 除15.1内容外，采购答疑亦为招标文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

15.3供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

15.4供应商可以将疑问内容以书面的形式加盖投标单位公章，发送至滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱（czsctgczx@163.com）。招标文件的澄清将在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/default.php）、润森林投公众号发布发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标文件递交截止时间。

16.招标文件的修改、补充、解释

16.1招标文件发出后，采购人在规定的提交首次投标文件截止时间前可对招标文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/default.php）、润森林投公众号发布予以公告，请各位供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。招标文件的修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

16.2 供应商应在投标文件提交截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告，如不及时查看造成后果由供应商自负。

16.3 招标文件的解释

（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；

（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

（4）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或其委托的采购代理机构）负责解释。

17.招标文件的发出

17.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及采购答疑等均应报采购人审核通过后，方可发出。

18.样品（本项目不需要提供样品）

18.1凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、成交样品封存等事项。（招标文件无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在供应商提供采购人认可的第三方权威检测机构检测报告后，招标文件推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标结果公告。

18.2招标文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、供应商在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）

- （三）投标文件的编制

19.投标文件的语言及度量衡单位

19.1供应商的投标文件、以及供应商与采购人就招标的所有往来函电，均须使用简体中文。

19.2除招标文件中另有规定外，投标文件使用的度量衡均须采用法定计量单位。

20.投标文件的组成

20.1投标文件的组成

投标文件组成及具体内容详见第六章投标文件格式内容。

21.投标报价

21.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。投标人的报价应含完成招标文件要求的货物（含安装）内容所包含的一切应有费用，中标价格今后将不作任何调整，招标人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。

21.2供应商只允许有一个方案、一个报价。

21.3投标人应按“采购清单”逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。投标报价包括国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

21.4投标报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格，其单价即为履行合同的固定单价。

21.5技术要求中规定服务费用和培训费用应包括在报价中。投标报价为含税价，采购人不再为此次采购支付任何费用。

21.6投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

21.7供应商的报价不得高于本次采购最高限价，否则将作为无效响应处理。

21.8总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

21.9总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.投标有效期

22.1投标有效期见供应商须知前附表。

22.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

22.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其响应失效。

23.保证金

23.1本项目不缴纳保证金。

- （四）投标文件的密封和递交

24.投标文件的份数和签署

24.1 投标人中标后须递交与电子邮箱提交的电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖公章；份数：正本1份，副本1份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构；

24.2 投标文件须按格式文件要求签字或盖章，否则经评审小组一致认定后, 按照无效响应处理。

25.投标文件的密封和提交

25.1供应商应将投标文件密封。（本项目为电子投标，不采用）

25.2供应商应在供应商须知前附表规定的投标文件递交截止时间前在递交投标文件。未在截止时间前递交有效投标文件的，响应将被拒绝。

26．投标文件的修改与撤回

26.1 投标人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以通知采购人。供应商修改后的投标文件在投标文件递交截止时间前可以重新递交，开标时以截止时间前供应商最终递交的投标文件为准。

- （五）开标、评审和中标

27. 开标

27.1  开标的时间和地点

27.1.1采购人按招标公告中的时间和地点公开开标。

27.2  参与开标的部门

27.2.1采购人可以邀请相关部门参加。

27.3开启程序

开标会议由采购代理机构主持。

（1）宣布会议纪律；

（2）宣布采购人、代理机构主持人、见证人等有关人员姓名；

（3）公布提交首次投标文件截止时间前，递交投标文件的供应商名称情况等；

（4）供应商在提交首次投标文件截止时间后，规定时间内完成投标文件拆解工作；

（5）公布供应商报价、质量目标、供货期及其他内容，并记录在案；

（6）开标结束。

27.4开标疑义

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

28.评审小组

28.1 评审小组的组成

28.1.1由采购人组建。

29.评审

29.1评审准备工作

29.1.1阅读由采购人或代理单位编写的采购项目情况的说明材料；

29.1.2阅读、研究招标文件和相关评审资料，获取评审所需要的重要信息和数据；

29.1.3熟悉招标文件规定的评审方法及在评审过程中需要考虑的相关因素；

29.1.4核对评审工作用表。

29.2 评审办法

29.2.1招标文件按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

29.3评审原则：

遵循公平、公正、科学和择优的原则。

29.4投标文件的澄清

29.4.1在评审过程中，评审小组认为需要，在监督下，可要求供应商对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应做出答复，答复将视为投标文件的组成部分，答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

29.4.2投标文件递交截止时间后，供应商对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评审、成交的依据。

29.4.3采购人不接受供应商主动提出的澄清。

29.5报价合理性的判断

评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，投标应当将其作为无效响应处理。

29.6评审意见分歧的处理办法

（1）评审小组应当对供应商提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）采购和投标当事人对评审结果提出质疑或者投诉，采购人认为需要重新进行评审的，评审小组成员应当按照采购人要求重新评审。

29.7评审报告的签署

29.7.1评审小组应当编制书面评审报告,所有成员应签字确认。对评审结论持有异议的评审小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

29.8评审过程的保密

评审小组成员和与评审活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

30. 定标

30.1 中标人的确定

30.1.1除供应商须知前附表规定评审小组直接确定中标人外，采购人依据评审小组推荐的中标候选人确定中标人，评审小组推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

30.2 中标通知书

30.2.1采购人或代理机构应在中标人确定之日起2个工作日内发出中标通知书。

30.2.2中标通知书须加盖采购人、代理公司公章后，方可发出。

31. 开标、评审异常情况处理

31.1重新开标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)供应商的报价均脱离实际且无充分证据的；

(3)因重大变故，采购任务取消的。

31.2变更采购方式

32.2.1投标截止时间结束后提交投标文件的投标人少于3家或者符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的，招标人可采取竞争性谈判方式进行项目发包。

32.2.2参加竞争性谈判的投标人必须符合下列条件：①、投标资格符合招标文件要求；②、对招标文件作出实质性响应。

- （六）合同的授予

32.合同授予标准

32.1本采购项目的合同将授予按本供应商须知第30条规定所确定的中标人。

33.合同协议书的签订

33.1采购人与成交供应商将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和成交供应商的投标文件订立书面采购合同。采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2采购人如不按供应商须知第33条的规定与成交供应商订立合同，或者采购人要求成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，给他人造成损失的，依法承担民事责任，同时依法承担相应法律责任。

33.3成交供应商如不按供应商须知第33条的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，给采购人造成损失的，依法承担民事责任，同时依法承担相应法律责任。

33.4成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。

34.履约保证金

34.1在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的担保形式、金额和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。

34.2 中标人不能按本章第34.1款要求提交履约担保的，视为放弃成交，给采购人造成损失的，依法承担民事责任。

# 评审办法

- 一  总则

1. 本次评标采用经评审的最低价法

1.1经评审的最低价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审报价从低到高的顺序推荐中标候选人的评标方法。

2．评审程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格条件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评审过程中，评审小组认为需要，可要求供应商对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、服务期、质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或盖章，签字或盖章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.3比较与评价

2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务报价评审，综合比较与评价。

2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，供应商对采购人和评审小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其成交资格。

- 二  投标文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 检验标书（加盖供应商公章） |
| 2 | 供应商应符合的基本资格条件 | （2）营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件） | 检验标书（加盖供应商公章） |
|  |  | （3）资质证书 | 检验标书（加盖供应商公章） |
|  |  | （4）项目负责人证书 | 检验标书（加盖供应商公章） |
|  |  | （5）诚信投标承诺书 | 格式见附件，检验标书（加盖供应商公章） |
|  |  | （6）服务承诺书 | 格式见附件，检验标书（加盖供应商公章） |
| 3 | 到场要求 | 法定代表人（委托代理人） | 不要求 |

4.符合性审查

4．1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | （3）投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 投标文件的完整性 | （4）投标文件份数 | 一正两副。 |
|  |  | （5）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 投标文件的响应程度 | （6）技术参数响应程度 | 完全响应或优于招标文件要求。 |
|  |  | （7）商务条款响应程度（包括供货期和售后服务等） | 完全响应或优于招标文件要求。 |

4.2资格审查及评分细则中涉及的有关证明材料及相关证书，投标文件中须按招标文件要求制作，以供审查。

4.3评审委员会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但响应有不真实不正确的内容时除外。

4.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评审委员会将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其成为实质上的响应。

4.5只有通过初审的供应商才能进入下一步程序。

### 三  投标文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关供应商就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商必须在规定时间内进行回复，如因供应商未参加开标导致开标过程中无法澄清、说明或补正的，视同供应商放弃该权利。

5.3评审小组修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当响应函的报价与响应一览表不一致时，以响应一览表为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及响应一览表；当单价小数点有明显的错位时，评审小组将以总价为准，并修正其单价。

5.4评审小组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应予以书面确认。供应商拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评审小组应当否决其响应。

### 四  比较与评价

6. 比较与评价

6.1评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，最终按投标报价最低原则，推荐有效投标报价最低的为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，以此类推，推荐中标候选人应当不超过3名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。投标报价最低的有效投标人有两名或两名以上相同时，由评标委员会或招标人抽签确定第一中标候选人。

注：当各投标单位报价税率不一致时，以不含税价格进行比较。

### 五  推荐中标候选人

7. 评审小组按报价由低到高顺序推荐3名中标候选人，并标明排序。

7.1如出现报价相同情况，则由采购人现场抽签确定中标候选人排名顺序。

8.无效响应条款

8.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1)未在投标文件递交截止时间前递交投标文件的，其将被拒绝。

8.2供应商有下列情形之一的,资格审查后其作无效响应处理：

（1）为本项目提供采购代理服务的；

（2）与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

（3）评审专家无法查看并检验标书中相关资料的；

（4）被暂停营业的；

（5）被暂停或取消公共资源交易资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（8）基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（9）供应商单方面出现其他供应商材料的；

（10）招标公告未写明允许采购进口产品，供应商所投产品为进口产品的；

（11）招标文件规定的其它无效情形。

8.3 供应商有下列情形之一的,符合性审查后其按无效响应处理：

（1）投标文件签字或盖章不全，经招标文件一致认定对响应内容有实质性影响；

（2）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

（3）同一供应商提交两个以上不同的投标文件或者报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（5）报价超出规定的最高限价或公布的采购预算的或供应商的报价各项单价高于招标文件给定的单价最高限价；

（6）不按招标文件要求澄清、说明或补正的，或者措施小组根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，供应商不接受修正的报价的。

（7）其它情形，经招标文件委提出按无效响应处理；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）招标文件规定的其它无效响应情形。

8.4 供应商有下列情形之一的, 详细评审后其按无效响应处理：

（1）产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个供应商有效报价接近最高限价，且招标文件认为报价出现异常的，可以宣布其响应无效；

（5）报价明显低于其他供应商，且不能证明报价合理性的响应无效；

（6）拒不确认招标文件评审修正的响应无效；

（7）其它情形，经招标文件提出按无效响应处理；

（8）招标文件规定的其它无效响应情形。

# 第四章  采购需求及技术参数要求

一、项目地点及规模

项目地点：滁州市皇甫山国有林场、滁州市藕塘国有林场、滁州市石门山国有林场、滁州市三界国有林场范围内。

项目规模：工程量（暂定）约9874.01亩，其中滁州市皇甫山国有林场工程量（暂定）约4261.65亩；滁州市藕塘国有林场工程量（暂定）约2654.66亩；滁州市石门山国有林场工程量（暂定）约1176.48亩；滁州市三界国有林场工程量（暂定）约1781.22亩。

上述造林面积为暂定面积，实际量按照验收统计后的实际面积计算。

二、最高限价及报价形式

1、最高限价：10元/亩，98740.1元。

2、报价形式：投标单位需报每亩综合含税单价，并注明提供的合法有效可抵扣的增值税发票税率，投标单位响应文件报价应低于最高限价，否则，取消投标资格。

投标报价包含且不限于，人工费（含人员保险费）、机械费、相关设备费、材料费、印刷费、场地作业条件、工作量调整、吃住行等相关费用、管理费、利润、风险费用、安全文明施工费、环境保护费、代理费、国家对中标单位征收的各种税费等一切费用及市场价格涨幅等的各类风险费用，以及其他所有相关服务费用，采购单位不再另行支付其他任何费用。

3、投标单位应谨慎报价，不得因任何因素要求调整综合单价及强制或拒绝服务，也不得以暂定量要求采购单位提供相应的工作量。

三、技术要求

《国储储备林核查办法（试行）》《安徽省中央预算内林业基本建设投资国家储备林项目实施细则（试行）》《安徽省中央预算内林业基本建设投资 国家储备林项目检查验收技术导则》及采购单位与项目承包单位的合同中采购内容及技术要求进行监理检查验收工作。前述质量标准之间存在冲突的，以要求最高者为准，采购单位就同一事项另行作出书面决定的除外。

1.监理服务内容

1.1乙方负责对各项目地的施工单位的施工进度、施工质量进行监管，对施工及项目验收中发现的质量不合格，及时敦促施工单位整改。各项工序的监理标准，以甲方与项目施工单位签订的施工合同约定的施工质量标准为准。

1.2乙方须指定项目负责人，负责人须具有农林工程专业注册监理工程师证书或林业相关专业中级及以上职称。

1.3资料收集整理

乙方需根据实施情况如实记录项目监理日志（内容：施工作业营林区、林班、小班号，施工作业面积，施工作业人员和机械数量等），对监理工作作出独立、公正的评价，按照各项目地和施工单位分别出具监理报告。

1.4甲方要求的其他服务

1.4.1审核施工单位提交的进度款支付申请；

1.4.2配合甲方对材料供应商提供的材料进行抽样、复检；

1.4.3配合甲方办理各施工单位竣工结算工作。

2.监理技术标准

2.1块状抚育：对薄壳山核桃、元宝枫及杜仲进行块状抚育一次。抚育时要求对栽植苗木周围进行松土除草，里浅外深，杂草锄净，规格为80×80×10厘米（口面×深度）。

2.2割灌除草：对麻栎+薄壳山核桃造林区域进行施工作业一次，要求对造林山场全面进行割灌除草，到边到角，不得遗漏，割灌、草留桩高度≤8厘米。

2.3修枝除萌：对薄壳山核桃、元宝枫、杜仲进行修枝除萌，修除地面以上至树高2/3之间的枝条，保持树干通直。

2.4施肥：对薄壳山核桃、元宝枫、杜仲进行作业施工，于2024年秋冬季进行追施复合肥一次。施肥时在树冠垂直滴水线处围绕树干对称挖穴2个，穴规格为长、宽、深20×20×20厘米，每株追施1.0千克复合肥。

3.验收服务内容

竣工验收服务：在各施工单位所有工作任务完成后，开展施工质量验收检查与合格工程量统计，并出具竣工验收报告，验收报告需包括验收情况说明，各验收小班情况统计表，验收小班分布平面图等。

4.竣工验收技术要求

4.1块状抚育、修剪除萌及施肥质量验收统计

根据施工质量要求，通过逐棵检查验收、清点、统计的方式进行验收统计。

4.2割灌除草质量验收统计

通过随机抽取样方的形式进行验收。

4.2.1根据小班面积大小确定调查样方个数。当小班面积在50亩以下时，样方应不少于1个；当小班面积在50-100亩时，样方应不少于2个；当小班面积在100-150亩时，样方应不少于3个；当小班面积在150亩以上时，样方应不少于4个。样方确定后，按照样方登记表内容，逐项进行验收结果填写。

4.2.2样方设置方法及面积确定

应选择具有代表性的林地设置样方，每一个样方按0.1亩面积随机设置。方法为：

①正方形法：检查人员用石块在小班内随机投掷，以石块的落点为一角，用皮尺拉一个边长为8.19米正方形样方，该正方形内的苗木即为样本。

②样圆法：检查人员手持一根长 4.61 米的绳，在小班内随机投掷，以绳的一端为圆心、绳长为半径划圆（圆的面积为 0.1 亩），该圆即为样方，圆内的区域割灌除草情况即为样本。

5.过程资料验收

包括对施工单位实施本次项目的施工日志、及对监理单位、甲方签发的工作联系单、监理通知单、整改通知单等资料的回复材料检查，相关信息必须记录准确、齐全，人员必须签字完整。

四、管理措施

中标单位进入工地现场应自带安全防护用品，必须听从采购单位管理人员指挥，遵守采购单位现场文明施工等有关管理制度。对不听从采购单位管理的人员、车辆，采购单位有权清理出场，由此造成的一切后果及损失由中标单位承担。

为了确保中标单位验收人员安全，中标单位需自行准备充足的防止蚊（蜱）虫叮咬药品。

五、违约责任

1.中标单位应积极配合各施工单位与采购单位办理相关验收结算手续。采购单位应按约定及时向中标单位支付相关款项，因任何一方违约，由此造成的损失，由违约方承担。

2.在承揽期内，中标单位应当履行约定的义务及服务内容，如果因中标单位过失而造成采购单位的经济损失，应当向采购单位赔偿。

3.中标单位对其出具的监理报告的真实性、完整性、合法性完全负责。

六、其他约定

1.若遇特殊情况，如暴雨、大风、交通事故等客观因素导致无法按约定时间施工的，经采购单位核实同意后，可不追究供货单位违约责任。

2.守约方为实现债权而支付的合理费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、保全费、保全责任保险费、公证费、评估费、鉴定费、律师费等）均由违约方承担。

3.涉及合同纠纷，由滁州仲裁委员会调解或仲裁。

- 第五章  合同主要条款及格式

合同编号：  GCLY-GCL-FW-2024-**

滁州市国家储备林已建项目2024年下半年抚育（已移交2023年度）项目监理、验收技术服务承揽

合同书

项目名称：滁州市国家储备林已建项目2024年下半年抚育（已 移交2023年度）项目监理、验收技术服务项目

甲	   方：滁州国储林业经济技术发展有限公司

乙     方：

签订日期：2024年    月    日

签订地点：滁州市林业大厦107室

- 承揽合同书

甲方：滁州国储林业经济技术发展有限公司

乙方：

兹由乙方承揽甲方滁州市国家储备林已建项目2024年下半年抚育（已移交2023年度）项目监理、验收技术服务项目，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签订承揽合同如下：

一、承揽项目：

- 滁州市国家储备林已建项目2024年下半年抚育（已 移交2023年度）项目监理、验收技术服务项目。

- 二、承揽期限：

- 根据施工单位施工进度，实时跟进监理和竣工验收，项目竣工验收结算后，服务期结束。

- 承揽费用：

暂定工程量9874.01亩（实际结算工程量以验收报告为准），不含税综合单价     元/亩，含税综合单价    元/亩（   %增值税普通发票），含税暂定总价合计    元。

四、费用支付方式：

1、无预付款，在提交本项目监理日志、监理报告和竣工验收报告并确认无误，服务期结束1个月内一次性付清；

2、转账至乙方指定的下述银行账户：

账	  号：                ；

账户名称：                ；

开 户 行：                ；

五、项目作业地点：

本项目各作业内容实施地点分布在滁州市藕塘国有林场、皇甫山国有林场、石门山国有林场、三界国有林场范围内。

六、服务内容：

1、监理服务：

1.1乙方负责对各项目地的施工单位的施工进度、施工质量进行监管，对施工及项目验收中发现的质量不合格，及时敦促施工单位整改。各项工序的监理标准，以甲方与项目施工单位签订的施工合同约定的施工质量标准为准。

1.2乙方须指定项目负责人，负责人须具有营造林工程监理证书或具有林业中级及以上职称证书。

1.3资料收集整理：

乙方需根据实施情况如实记录项目监理日志（内容：施工作业营林区、林班、小班号，施工作业面积，施工作业人员和机械数量等），对监理工作作出独立、公正的评价，按照各项目地和施工单位分别出具监理报告。

1.4甲方要求的其他服务：

1.4.1审核施工单位提交的进度款支付申请；

1.4.2配合甲方对材料供应商提供的材料进行抽样、复检；

1.4.3配合甲方办理各施工单位竣工结算工作。

2、竣工验收服务：在各施工单位所有工作任务完成后，开展施工质量验收检查与合格工程量统计，并出具竣工验收报告，验收报告需包括验收情况说明，各验收小班情况统计表，验收小班分布平面图等。

- 七、监理技术标准：

- 1、块状抚育：对薄壳山核桃、元宝枫及杜仲进行块状抚育一次。抚育时要求对栽植苗木周围进行松土除草，里浅外深，杂草锄净，规格为80×80×10厘米（口面×深度）。

- 2.割灌除草：对麻栎+薄壳山核桃造林区域进行施工作业一次，要求对造林山场全面进行割灌除草，到边到角，不得遗漏，割灌、草留桩高度≤8厘米。

- 3.修枝除萌：对薄壳山核桃、元宝枫、杜仲进行修枝除萌，修除地面以上至树高2/3之间的枝条，保持树干通直。

- 4、施肥：对薄壳山核桃、元宝枫、杜仲进行作业施工，于2024年秋冬季进行追施复合肥一次。施肥时在树冠垂直滴水线处围绕树干对称挖穴2个，穴规格为长、宽、深20×20×20厘米，每株追施1.0千克复合肥。

- 八、竣工验收技术要求

1、块状抚育、修剪除萌及施肥质量验收统计

根据施工质量要求，通过逐棵检查验收、清点、统计的方式进行验收统计。

- 割灌除草质量验收统计

- 通过随机抽取样方的形式进行验收。

（1）根据小班面积大小确定调查样方个数。当小班面积在50亩以下时，样方应不少于 1 个；当小班面积在 50-100亩时，样方应不少于 2 个；当小班面积在 100-150 亩时，样方应不少于 3 个；当小班面积在 150 亩以上时，样方应不少于 4 个。样方确定后，按照样方登记表内容，逐项进行验收结果填写。

（2）样方设置方法及面积确定

应选择具有代表性的林地设置样方，每一个样方按0.1亩面积随机设置。方法为：

①正方形法：检查人员用石块在小班内随机投掷，以石块的落点为一角，用皮尺拉一个边长为8.19米正方形样方，该正方形内的苗木即为样本。

②样圆法：检查人员手持一根长 4.61 米的绳，在小班内随机投掷，以绳的一端为圆心、绳长为半径划圆（圆的面积为 0.1 亩），该圆即为样方，圆内的区域割灌除草情况即为样本。

九、过程资料验收

包括对施工单位实施本次项目的施工日志、及对监理单位、甲方签发的工作联系单、监理通知单、整改通知单等资料的回复材料检查，相关信息必须记录准确、齐全，人员必须签字完整。

十、合同的变更、解除或终止：

本合同已经双方认真研究、慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，未发生违约情形下需要变更、解除或终止合同必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。

十一、违约责任：

甲乙双方应共同遵守本合同约定事项，因任何一方违约，对方可提出终止合同，由此造成的损失，由违约方承担。如因不可抗力或国家法律政策调整造成双方不能按原合同条款继续履约，双方可以对合同条款进行修改或终止合同，均不承担违约责任。

十二、未尽事宜：

未尽事宜，甲乙双方协商处理。甲乙双方不得随意转让债权债务，债权债务的转移应经合同相对方书面同意。

守约方为实现债权而支付的合理费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、保全费、保全责任保险费、公证费、评估费、鉴定费、律师费等）均由违约方承担。

签订补充条款作为本合同附件，具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为准。

十三、合同份数：

本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，本合同自签字之日起生效。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）：滁州国储林业经济技术发展有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址：滁州市南谯区花园西路81号林业大厦107室 | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电子邮箱：czgcl2021@163.com | 电子邮箱： |

- 第六章  投标文件格式

- 投标文件

项目名称

供应商：                               （盖章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单

（4）法人代表身份证明及其有效身份证（或法人代表授权委托书及其有效身份证）；（格式见附件）；

（5）供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件）；

（6）企业资质证书；

（7）项目负责人证书；

（8）诚信投标承诺书；（格式见附件）；

（9）服务承诺书（格式见附件）；

（10）招标文件中要求的评审评分证明材料；

（11）供应商认为需要提供的其他证明材料。

附件1

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | / |
| 供应商名称 |  |
| 报价\供货期： | 投标报价（大写）： (小写) ： 税率： 服务期： 。 |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：             供应商（盖章）：

日  期：    年  月  日

附件2

投 标 函

致：            （采购人）

1、我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）”的开标。我方授权            (姓名和职务)代表我方               （供应商的名称）全权处理本项目招投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供“       （项目名称）”项目的货物（服务），总报价为（大写）           （小写）          （其中税率为：      ）。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方承诺在招标文件规定的有效期内不撤销投标文件。

5、我方为本项目提交的投标文件一式三份，其中正本一份、副本两份。

6、我方愿意提供可能另外要求的、与招投标活动有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我单位提供如下通讯地址：电子邮箱（地址）                       ，我单位确认本项目相关法律文书均通过我单位提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，我单位愿意承担一切法律后果。

供应商名称：                                （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日  期：

通讯地址：

电   话：

附件3

分项报价清单

| 序号 | 单价（元/亩） （含税价） | 数量（亩） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 9874.01 |  |  |
| 我单位税率为： |  |  |  |  |

供应商名称：                                （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日  期：

附件4

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：       职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖章）

年    月     日

2、授权委托书

本人                      （姓名）系                      （供应商）的法定代表人，现委托                （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “              ”(项目名称）投标文件，全权处理与该项目响应、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明复印件

委托代理人身份证明复印件

供应商（   签章   ）：

法定代表人（身份证号码）:               （签字或盖章）

联系方式：

委托代理人（身份证号码）:               （签字）

联系方式：

年    月    日

附件5：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加       （项目名称）         项目的响应，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠，不以他人名义或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、采购代理机构或其他供应商串通响应，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、参与政府采购活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证成交后不转包，若有分包征得采购人同意；

九、保证成交之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次响应中无行贿等犯罪行为；

十一、如在开标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消响应或者中标（成交）资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

供应商（盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

附件6：

服务承诺书

致：          （采购人）     ：

本承诺声明：                   （供应商名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸成交将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

供应商名称：        （盖章）

日    期：

采购人、采购代理机构对本招标文件的确认

我单位对滁州市国家储备林已建项目2024年下半年抚育（已移交2023年度）项目监理、验收技术服务项目招标文件进行确认。 采购单位：滁州国储林业经济技术发展有限公司 联系人：万学康 联系电话：19857184320 （单位盖章） 2024年9月13日

采购代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：张夏骄 电 话：0550-3519512、18155023588 （单位盖章） 2024年9月13日